OCR 本地模型服务器配置建议

admin3 报销 OCR 方案验证与本地化部署选型简报 | 2026-07-29

项目验证与开发简表

截至 2026-07-29，本项目围绕报销 OCR 已完成以下验证和开发。

| 类别 | 最简总结 |
| --- | --- |
| 本地 OCR 服务 | 已验证 D:\hongmengProjects\ocr-invoice-mcp 可用；默认关闭不必要的 KIE/Table，仅保留 PaddleOCR + 字段提取。 |
| 多 Provider 管理 | 已在 admin3 增加 OCR 执行管理，支持内部 OCR、Qwen、Kimi、OpenAI-compatible 配置、启用、API Key 加密和提示词管理。 |
| 发票解析方案 | 已从“PDF 文本层固定正则为主”变更为“本地 OCR ocr_raw.bbox 区域解析为默认主路，PDF 文本正则为兼容支路”。 |
| 样本诊断 | 已对 docs/test2/20260727报销单/20260727报销单 下真实样本做 PDF 文本、OCR 字段、bbox 区域解析对比，并输出 Excel/Markdown 诊断结果。 |
| 例外票处理 | 已覆盖滴滴发票多行程区、保险票高度差异、普通 VAT 票同线公司名、金额、税额、开票人错序等问题。 |
| 行程单流程 | 已拆分“上传发票/上传行程单”；行程单走独立 OCR 支路，支持按发票号自动关联和人工关联兜底。 |
| 费用明细 | 交通类发票保持一票一费用明细；费用明细说明不再由 OCR 机填，仅保留用户手工内容。 |
| 入库稳定性 | 已修复 OCR 原始 JSON 中 4 字节字符导致 ocr_result、ocr_raw_json 写库失败的问题。 |
| 前端配置 | OCR 执行管理页面已增加“解析支路”选择，默认 bbox 增强。 |
| 验证命令 | 已通过 OcrComparisonDiagnosticTest、OcrServiceTest、OpenAiCompatibleOcrProviderTest、npm.cmd run build、后端打包和 9099 启动验证。 |

当前结论：先把 PaddleOCR server 版模型 + bbox 区域解析路线做稳，性价比最高；本地 VLM 可作为后续高成本增强路线验证。

背景

本文单独记录 2026-07-29 关于“本地运行 OCR 大模型”与“将 ocrserver 改为 PaddleOCR server 版模型”的服务器配置和技术取舍判断。

核心问题：

如果本地跑可执行 OCR 的大模型，并希望接近 ChatGPT 的视觉理解和结构化准确度，需要什么服务器配置。

如果把现有 ocrserver 改成 PaddleOCR server 版模型，能获得什么收益，需要什么服务器配置。

1. 本地运行 OCR 大模型

如果目标是接近 ChatGPT 这种“看图理解票面结构、OCR、字段归属判断、纠错、结构化 JSON 输出”的效果，不能只看普通 OCR，需要考虑多模态大模型，也就是 VLM。

本地可跑的 OCR 大模型大致分为两类：文档 OCR/VLM 专用模型更偏文档解析、版面、表格和 OCR；通用多模态大模型更接近 ChatGPT 的看图理解能力，能推理字段归属，但成本更高。

| 目标档位 | 典型模型 | 适合场景 | 服务器级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勉强可用，量化模型验证 | PaddleOCR-VL-0.9B；InternVL3/3.5-1B/2B/4B；Qwen2.5-VL-3B-Instruct | 验证本地 VLM 能否看懂发票并输出 JSON；适合少量样本试验。 | RTX 3060/4060Ti 16GB 可试；RTX 4090 24GB 更舒服。 |
| 比较靠谱，小并发 | Qwen2.5-VL-7B-Instruct；InternVL3/3.5-8B/9B/14B；PaddleOCR-VL 1.5/1.6 完整 pipeline | 小批量发票结构化、复杂版面理解、疑难票辅助判断。 | RTX 4090 24GB 可跑量化；L40S / RTX 6000 Ada 48GB 更稳。 |
| 接近线上大模型体验 | Qwen2.5-VL-72B-Instruct；InternVL3-38B/78B；InternVL3.5-38B | 更强视觉理解、表格/布局/字段归属判断，接近“让模型直接看票填字段”。 | 2 张 48GB，或 A100/H100 80GB。 |
| 多用户生产并发 | Qwen2.5-VL-72B 多副本；InternVL3/3.5-38B/78B 多副本；更大的 MoE VLM | 多用户同时上传、队列推理、稳定 SLA。 | 多卡 48GB/80GB，推理服务集群，vLLM/SGLang/FastDeploy，队列限流。 |

本项目第一阶段不建议直接上 72B。更现实的验证顺序是：PaddleOCR-VL 负责文档 OCR 和版面能力验证，Qwen2.5-VL-7B-Instruct 验证中文票据和 JSON 指令跟随，InternVL3.5-8B/14B 与 Qwen 做 A/B 对比。

要达到接近 ChatGPT 的准确度，通常需要 Qwen2.5-VL-72B、InternVL3-78B 这类模型或云端闭源模型。本地化成本不仅是 GPU，还包括推理服务、显存调度、超时控制、并发队列、模型热加载和日志追踪。

| 目标 | 推荐配置 |
| --- | --- |
| 勉强可用，量化模型验证 | 单卡 RTX 4090 24GB，128GB 内存，NVMe SSD |
| 比较靠谱，小并发 | 单卡 RTX 6000 Ada 48GB / L40S 48GB，128-256GB 内存，NVMe SSD |
| 接近线上大模型体验 | 2 张 48GB 级 GPU，或 A100/H100 80GB，256GB 内存 |
| 多用户生产并发 | 多卡 48GB/80GB，单独推理服务，队列限流 |

量化模型可以降低显存占用，但会带来代价：

结构化 JSON 稳定性可能下降。

小字、印章、表格线、金额位置判断可能变差。

中文票据字段纠错能力通常弱于云端大模型。

高分辨率 PDF 转图片后，推理速度未必理想。

结论：本地量化 VLM 可以作为验证路线，但如果要求接近 ChatGPT 级别准确度和稳定性，服务器预算不会低。单张 RTX 4090 更适合做可行性验证，不宜直接按稳定生产能力预期。

2. ocrserver 使用 PaddleOCR server 版模型

这条路线更现实，也更贴近当前 admin3 已变更后的 ocr_raw.bbox 区域解析方案。

PaddleOCR server 版模型主要提升的是 OCR 层能力：

文本检测框更稳定。

小字识别、密集表格识别通常优于 mobile 模型。

ocr_raw.bbox 坐标质量更好，便于按购方区、销方区、金额区、表格区恢复字段。

数据不需要外发，适合本地化部署和内网环境。

成本、速度、部署复杂度通常低于本地 VLM。

| 场景 | 推荐配置 |
| --- | --- |
| 本地开发 / 低并发 | 8 核 CPU，32GB 内存，可无 GPU，但速度较慢 |
| 稳定服务版 | 16 核 CPU，64GB 内存，RTX 3060/4060Ti 16GB 以上 |
| 比较舒服 | 16-32 核 CPU，128GB 内存，RTX 4090 24GB |
| 小型生产 | 32 核 CPU，128GB 内存，L4 24GB / L40S 48GB |

需要注意：PaddleOCR server 版不是大模型理解能力。它主要做文字检测和文字识别，不会天然知道哪个金额是价税合计、哪个金额是税额、哪个名称属于购买方或销售方。

因此，即使换成 server 版模型，字段结构化仍然要依赖 admin3 当前方案：

ocr_raw.bbox 区域解析。

锚点定位。

表格区恢复。

PDF 文本层正则补字段。

业务规则校准和兜底。

3. 方案建议

当前建议优先级：

优先把 ocrserver 升级为 PaddleOCR server 版模型，并继续强化 ocr_raw.bbox 区域解析。

保留 PDF 文本正则作为兼容支路，不再把固定正则作为真实用户票据的唯一主方案。

暂不优先投入本地 VLM 生产化，除非业务明确要求数据完全不出本地且预算允许较高 GPU 配置。

本地 VLM 可作为后续实验方向，用少量疑难票据验证它是否能补足 bbox + 规则方案无法覆盖的异常结构。

总体判断：PaddleOCR server 版 + bbox 区域解析，是当前性价比最高、最贴近现有系统改造方向的路线；本地 VLM 更像高成本增强路线，不适合作为第一阶段默认方案。